# BITÁCORA TÉCNICA

# Análisis de Desviación entre Presupuesto y Costo Real

## 1. Descripción del problema

En la gestión de proyectos de ingeniería civil, uno de los principales riesgos financieros es la diferencia entre el presupuesto planificado y el costo real ejecutado. Estas variaciones pueden generar sobrecostos, retrasos en cronogramas y afectaciones en la rentabilidad del proyecto.

El problema abordado en este análisis consiste en identificar, medir y visualizar las desviaciones económicas entre el presupuesto aprobado y los costos reales ejecutados durante los meses de febrero, marzo y abril de 2025.

Se busca responder las siguientes preguntas:

- ¿En qué meses se presentan mayores desviaciones?

- ¿Existen sobrecostos o ahorros?

- ¿Qué rubros o actividades generan mayor impacto financiero?

- ¿Cómo se comporta la desviación por trimestre?

- ¿Cuál es el porcentaje real de variación frente al presupuesto?

Para ello, se construyó un dashboard en Excel que permite analizar la información desde diferentes dimensiones: mes, trimestre, estado, rubro y actividad.

## 2. Proceso de limpieza y análisis de datos

### 2.1 Recolección de datos

Se trabajó con registros financieros estructurados en una base de datos con las siguientes variables:

- Fecha

- Mes

- Año

- Rubro

- Actividad

- Presupuesto

- Costo Real

### 2.2 Limpieza de datos

El proceso de depuración incluyó:

- Verificación de formatos de fecha.

- Estandarización de nombres de rubros y actividades.

- Eliminación de registros duplicados.

- Conversión de valores monetarios a formato numérico.

- Validación de coherencia entre presupuesto y costo real.

Se aseguró que no existieran valores nulos ni inconsistencias en los montos registrados.

### 2.3 Transformación y cálculo de variables

Se crearon columnas adicionales para facilitar el análisis:

Desviación:

Desviación=Costo Real-Presupuesto

Estado financiero:

- Sobrecosto (si la desviación > 0)

- Ahorro (si la desviación < 0)

Diferencia porcentual:

%Variacion=DesviacionPresupuesto×100

### 2.4 Análisis realizado

Se desarrollaron tablas dinámicas y gráficos para visualizar:

- Comparación mensual de presupuesto vs costo real.

- Comportamiento por trimestre.

- Distribución por rubro (Equipos, Mano de obra, Materiales, Subcontratos).

- Impacto por actividad.

- Identificación de estados de ahorro y sobrecosto.

El resumen general indica una desviación acumulada de $46.70M frente a un presupuesto total de $539.50M, lo que representa un impacto financiero significativo que requiere análisis de control de costos.

## 3. Herramientas y fórmulas usadas

### 3.1 Herramientas

- Microsoft Excel

- Tablas dinámicas

- Segmentadores de datos

- Gráficos combinados

- Formato condicional

- KPI dinámicos (se usó analytics.zoho):

- https://analytics.zoho.com/open-view/3225793000000004725

- https://analytics.zoho.com/open-view/3225793000000004395

- https://analytics.zoho.com/open-view/3225793000000004273

- https://analytics.zoho.com/open-view/3225793000000004642

3.2 Fórmulas utilizadas en Excel

Desviación:

Costo_Real – Presupuesto

Clasificación del estado:

SI(Desviación>0,"Sobrecosto","Ahorro")

Diferencia porcentual:

Desviación/Presupuesto

Totales generales:

SUMA(rango)

Porcentaje general:

SUMA(Desviación)/SUMA(Presupuesto)

## 4. Reflexión ética sobre el uso de Inteligencia Artificial

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial en el análisis financiero y en la elaboración de dashboards representa una ventaja significativa en términos de eficiencia, organización de información y estructuración de informes técnicos.

Sin embargo, su implementación debe realizarse bajo principios éticos claros:

- La IA no reemplaza el criterio profesional del ingeniero.

- Las decisiones financieras deben validarse con análisis técnico y experiencia humana.

- La información generada debe ser verificada antes de su presentación.

- Se debe mantener transparencia sobre el uso de herramientas tecnológicas.

- La responsabilidad final del análisis recae en el profesional que lo presenta.

La IA debe considerarse una herramienta de apoyo y no un sustituto del juicio técnico, especialmente en proyectos de ingeniería civil donde las decisiones financieras pueden impactar la viabilidad del proyecto.

## Conclusión

El análisis permitió identificar desviaciones financieras relevantes, entender su distribución por rubro y actividad, y visualizar su impacto mensual y trimestral. El uso de herramientas digitales facilitó la interpretación de datos y mejoró la presentación ejecutiva para la toma de decisiones.

Un sistema de monitoreo continuo mediante dashboards dinámicos es fundamental para mantener el control presupuestal y prevenir desviaciones críticas en futuros proyectos.